Plano de Gerência de Requisitos

I. Abordagem

O gerenciamento de escopo será de responsabilidade do gerente de projetos. Nenhuma mudança será permitida a menos que autorizada pelo comitê de controle de mudança. O comitê de controle de mudança será composto pelos integrantes da equipe Hanna Tátila e Neimar Alves. A administração de mudanças seguirá os procedimentos do sistema de controle de mudanças.

II. Estabilidade

O escopo para esse projeto não está completamente definido. Dado que as principais funções deste sistema estão sujeitas à mudanças e inserção de novos requisitos, tanto para melhora das funcionalidades já implementadas, quanto para a evolução geral do jogo.

III. Controle de mudanças

Qualquer stakeholder envolvido no projeto pode identificar mudanças. As mudanças serão classificadas e priorizadas por critérios definidos no sistema de controle de mudanças:
□ Impacto (Maior, Média, Mínima)
□ Severidade (Alta, Média, Baixa)

Todas as solicitações de mudanças devem ser submetidas via o sistema de controle de mudanças, usando o formulário padrão de solicitação de mudanças.